**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2024/3/17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 11 | 项目名称 | IMeetE——基于MBTI的论坛及交友平台小程序 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2024/2/26-2024/3/17 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 采用axure设计了所有界面的原型图（仅绘制了线框图，并未打算进行绘制高保真原型图） 2. 使用微信小程序开发者工具，根据设计的原型图，完成了大部分界面的代码，包括广场界面（搜索结果界面未完成）、交友界面、MBTI界面（完成了索引、测试，但是结果和圈子界面未完成）、消息界面（索引界面仍需改进）、我的界面（浏览其他人主页的界面未完成）。这些前端的交互并未实现。 3. 完成了Vision文档、use-case图。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）   1. 在微信小程序上可以实时测试前端的渲染效果，因此在界面的测试上，符合预期。具体界面效果展示见第一次迭代的ppt。 2. 每个人都在更新了前端代码后，阅览效果，并提出了相关的意见。并在前几日进行了一次小组讨论，汇总了每个人的意见。然后负责前端的同学，根据意见重新修改了前端代码。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 本次迭代的成果与第一次迭代的要求相吻合，但是页面质量并没有预想中的高。主要原因是前端设计同学的前端审美各不一致，导致整体风格并不统一，因此在后续的迭代中，有时间的前提下，需要不断更新前端的样式，以达到最吸引潜在用户的效果。 | | | |
| 经验和教训：   1. 设计原型图的时候仍是需要非常精细的绘制，才能写出更符合视图要求的前端代码，本次axure原型图绘制并未绘制出高保真的原型图。主要原因是大家对于axure的使用仅止步于了解和会用一些功能，并未深入掌握，也没有足够的使用练习。先设计好，再写代码，这点很重要。 | | | |